Договор подряда № 001-24

изготовление  каркасного дома (8.0х10.0 м – общий размер, согласно чертежа) и оказания услуг по поставке и строительству.

г. Пестово. Новгородская обл.                                                                                                      01.01.2024г.

Индивидуальный предприниматель Ряхин Александр Борисович,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства серии 53 № 001305201 выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Новгородской области, с одной стороны, и

Иванов Иван Иванович

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании паспорта ____ №____________________________________________________ УФМС России по СПб и ЛО

Зарегистрирован____________________________________________________________________

с другой стороны, оба вместе стороны, заключили настоящий договор подряда, далее в тексте Договор о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется:

- изготовить по заявке «Заказчика» комплект  деревянного (каркасного дома),

- произвести поставку комплекта (каркасного дома) на основании строительства своим автотранспортом,

- осуществить своими силами строительство каркасного дома с выполнением всего цикла работ, без проведения работ по электрификации и теплоснабжению , устройством канализации (в соответствии с технической характеристикой к Договору, техническое Приложение №1 и эскизному проекту Приложение №2).

Примерные сроки строительства, 37-45 календарных дней, погодные условия учитываются.

Датой начала строительства, считается день завоза комплекта деревянного (каркасного дома) на место строительства указанное в п.4.2. Договора.

1.2. «Исполнитель» производит  закрутку-установку,  а также проверку разметки свайного -винтового фундамента 30 свай (согласно схемы), расположение свай согласно (схемы свайного поля).

1.2.1. «Исполнитель», производит установку (сборку каркасного дома), согласно Приложения №1 и Приложения №2.

1.3. «Заказчик» обязуется принять изготовленный по его заявке комплект (каркасного дома) и оплатить его стоимость, а также стоимость услуг по доставке на место строительства и стоимость услуг по строительству дома в общей сумме ______________ рублей (___________________________________________________) в соответствии с Договором № 001-24.

2. Порядок оплаты

2.1. «Заказчик» производит оплату (наличный расчёт) стоимости работ по Договору 2-мя частями  «Исполнителю» в следующем порядке:

- 70% от стоимости всего заказа, «Заказчик» оплачивает при поставке комплекта (каркасного дома), на место строительства (______________  рублей).

- 30% «Заказчик» оплачивает по завершении строительства и сдаче объекта ( ___________ рублей).

Выписывается Акт приёмки дома, гарантия указывается .

3. Дата поставки комплекта дома на место строительства с __________ по _____________2024 г.

Конкретная дата поставки согласовывается сторонами по телефону.

Контактное лицо для организации поставки: 8_____________________ Иван.

4. Транспортные услуги

4.1.Транспортные услуги выполняются за счет «Исполнителя», грузовой автомобиль выполняет маршрут непосредственно с производственной площадки на место строительства.

4.2. Место строительства (доставки): Ленинградская обл. ___________________________

Контактное лицо на месте строительства (доставки): 8 _______________________Иван.

4.3. «Заказчик» гарантирует возможность подъезда автотранспорта «Исполнителя» непосредственно к месту строительства (автотранспорт общего назначения не повышенной проходимости). При состоянии дороги, не позволяющей проехать к месту строительства (комплект материала для строительства каркасного дома согласно Приложению №2: О невозможности подъезда необходимо проинформировать заранее, до погрузки комплекта дома в грузовой автомобиль (за 3-4 дня, относительно даты доставки).

4.4. «Исполнитель» не производит предварительный осмотр участка «Заказчика».

Фото  подъезда к участку обязательно. Можно по ватсап 8 921 204 51 60 Александр.

5. Штрафные санкции

5.1. В случае задержки оплаты после двух суток с момента подписания акта сдачи-приемки с «Заказчика» взимается штраф в размере 0,1 % от суммы платежа за каждые сутки просрочки, но не более 5 %.

5.2. В случае расторжения Договора по вине «Заказчика» после начала выполнения работ по Договору (комплектация строительных материалов на базе «Исполнителя», завоз материала и т.п.) «Исполнитель» определяет затраты, которые оплачиваются «Заказчиком».

6. Действие непреодолимой силы.

6.1. При изменении законодательных и нормативных актов ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Договора, что приведет к дополнительным затратам времени и средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость строительства в этом случае «Исполнитель» уточняет и согласовывает ее с «Заказчиком».

6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку объекта (комплекта материала) или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (проливные дожди, шквальный ветер, снегопад).

6.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иными компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Сторона, которая не выполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут «Заказчиком» или «Исполнителем» путем направления уведомления другой стороне.

7. Права и обязанности сторон.

7.1.  имеет право:

7.1.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего представителя на месте строительства.

7.1.2. По согласованию с «Исполнителем» привлекать для производства строительных и инженерных работ другие подрядные организации только в том случае, если выполнение ими работ не создает препятствий для нормальной работы «Исполнителя».

7.2. «Заказчик» обязан:

7.2.1. До начала строительства подготовить участок: площадка под объект должна быть достаточно ровная, очищена от деревьев, пней, железобетона, камней. Все старые строения, мешающие новому строительству, должны быть убраны, либо оповестить «Исполнителя» заранее.

7.2.2. Обеспечить для проведения строительных работ:

- возможность подключения к электроснабжению в 220 вольт;

- возможность использования питьевой воды.

Примечание: в случае отсутствия доступа к питьевой воде на месте строительства, «Заказчик» обеспечивает подвоз питьевой воды по необходимости на место строительства в объеме примерно- 250 (двести  пятьдесят) литров за весь период выполнения работ.

7.2.3. Определить границы своего участка, местоположение будущего строения, составляется чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности.

7.2.4. Своевременно производить оплату и прием выполненной работы. В случае непринятия работ «Заказчиком» (не подписания акта приема-сдачи), «Заказчик» обязан на следующий день после окончания работ «Исполнителем» в письменном виде предоставить «Исполнителю» причины отказа от приема работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат к оплате.

7.2.5. Информировать «Исполнителя» в письменном виде об обнаружении им отклонений от условий Договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.

7.2.6. «Заказчик» несёт ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности на землю. «Заказчик» обеспечивает беспрепятственный доступ «Исполнителя» на свой участок в течение всего периода выполнения работ.

7.2. «Исполнитель» обязан:

7.3.1. Обеспечить:

- наличие стройматериалов;

- жильё для рабочих, бытовку размером 2х3м.(стоимость бытовки 25000р оплачивает Заказчик);

Примечание: После окончания строительства бытовка остается на месте строительства в собственности «Заказчика».

- питание рабочих;

- сохранность имущества «Заказчика»;

- не менее чем за 3 (три) календарных дня до завершения строительных работ уведомить «Заказчика» об их планируемом окончании.

7.3.2. Выполнить все оговорённые работы в полном объёме, предусмотренные настоящим Договором и приложениям к нему.

7.4. «Исполнитель» имеет право:

7.4.1. Привлекать к производству работ субподрядные организации.

8. Гарантийные обязательства

8.1. На построенный каркасный дом «Исполнитель» даёт гарантию сроком на 12 месяцев:

- на протекание кровли;

- на целостность конструкции;

- на свайно-винтовой фундамент( если установку свай осуществляет Исполнитель)

8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента подписания акта приема-сдачи.

8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на посинение, распирание – рассыхание вагонки и полов, при несоблюдении проветривания после окончания строительства.

8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком, вследствие неправильной эксплуатации строения.

8.5. Подгонка столярных изделий (окна, двери) осуществляется один раз при сдаче объекта. В дальнейшей эксплуатации «Исполнитель» не выезжает к «Заказчику» на данную операцию, так как древесина является материалом гигроскопичным. Рекомендуемые столярные изделия покрыть защитным составом. Биотекс, Пенотекс и т.п. (любые антисептики).

9. Дополнительные условия

9.1. Исполнителем не выполняются электро -, сантехнические, малярные и другие работы, не предусмотренные настоящим Договором.

9.2. «Исполнитель» не вывозит с участка «Заказчика» строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ.

9.3. «Исполнитель» не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурного решения, размещения строения на участке, подвода коммуникаций и т.п.) с местными административными органами и не несет ответственности.

9.4. Если «Заказчик» в процессе выполнения работ по данному Договору берет на себя поставку отдельных материалов или оборудования, то он обязан согласовать с «Исполнителем» сумму (до момента поставки этих материалов), на которую уменьшается стоимость Договора. «Исполнитель» имеет право увеличить стоимость работ, связанных с применением более дорогостоящих материалов, согласовывается с Заказчиком.

9.5. Согласованные с «Заказчиком» размеры конструктивные решения являются обязательными для «Исполнителя» и «Заказчика», независимо от имеющихся отступлений от СниПов, ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приема выполненных работ.

9.6. «Заказчик» не вправе вмешиваться в деятельность «Исполнителя» и вступать в отношения с работниками «Исполнителя», в т.ч. привлекать их на исполнение работ вне настоящего Договора.

9.7. Устные соглашения между «Заказчиком» и работниками «Исполнителя» по изменениям и дополнениям к Договору не имеют юридической силы.

Примечание: Капитальные стены из бруса-доски камерной сушки 40х150мм-50х150мм (силовой каркас), внутри обшиваются евровагонка Штиль 12.5х115мм, снаружи обшиваются имитацией бруса 20х140мм, согласно -тех. приложения2. Размеры пиломатериала, ширина, толщина указывается в Приложении №2.

Допускается стыковка: бруса 40х150мм или 50х150мм, по всему периметру стен дома (относительно размеров самого проекта, т.к. изначально весь материал 6 метровый).

Качественные характеристики материалов:

Брус - хвойных пород класса 1-го, согласно ГОСТ 8486-86, отдельно не сортируются, размеры и

отклонения по ГОСТ 24454-80. Брус не шлифуется, допускаются продольные не сквозные

трещины согласно ГОСТ 8486-86.

Данный Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на 4 (четырех) страницах каждый, по одному экземпляру Договора для каждой из сторон.

Приложение №1 и Приложение №2 являются неотъемлемыми частями Договора.

ЗАКАЗЧИК: Иванов Иван Иванович

Выдан___________________________________________________

Зарегистрирован _____________________________________________________________________

Контактный телефон:  8 ____________________Иван.

Электронная почта: ​ ________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель Ряхин Александр Борисович

Юридический адрес: Новгородской область, г. Пестово, ул. Титова дом109

ИНН 531300074777

ОГРНИП 314533110500031

Контактный телефон: 8 921 204 51 60

Электронная почта: pestovomaster@yandex.ru

М. П.          Исполнитель__________Ряхин.А.Б.                   Заказчик______________Иванов.И.И.